# รายงานการประชุมติดตามงานโครงการ TEST-01

วันที่ประชุม: 2026-06-26 10:00

ผู้เข้าร่วม: Project Manager, Team Member, มึน ยัง งง (Business Analyst)

## วัตถุประสงค์

ทบทวนความคืบหน้าประเด็นงานวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่ค้างสะสม และจัดลำดับการส่งมอบเอกสารให้ทันรอบ Go-Live

## สรุปผู้บริหาร

งานส่วนของนายมึน ยัง งง มีหลายรายการที่ส่งช้าและกระทบทีม downstream โดยเฉพาะงานสรุป requirement, mapping process และ risk log

## ประเด็นตัดสินใจสำคัญ

1) ยืนยันให้ติดตามงานด้วย owner ชัดเจนและกำหนดเส้นตายรายงาน

2) งานที่เกินกำหนดต้องอัปเดตสถานะทุกวันในระบบ

## ความเสี่ยง / ประเด็นปัญหา

- เอกสาร BA ไม่ครบตามสcope ทำให้ทีม Dev ประเมิน effort คลาดเคลื่อน

- การส่งมอบไม่ตรงเวลา ทำให้แผน UAT เลื่อน

## งานที่ต้องดำเนินการ

- [Owner: มึน ยัง งง] สรุป Requirement เวอร์ชันล่าสุดให้ครบทุกโมดูล (Due: 2026-06-20)

- [Owner: มึน ยัง งง] อัปเดต Process Mapping ฝั่ง Procurement และ Finance (Due: 2026-06-22)

- [Owner: มึน ยัง งง] ทำ Gap Analysis ระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ (Due: 2026-06-23)

- [Owner: มึน ยัง งง] รวบรวม Issue จากทีมผู้ใช้และจัดหมวดหมู่ความรุนแรง (Due: 2026-06-24)

- [Owner: มึน ยัง งง] จัดทำ Risk Register สำหรับ Sprint ถัดไป (Due: 2026-06-27)

- [Owner: มึน ยัง งง] ส่ง Meeting Recap ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Due: 2026-06-28)

## ขั้นตอนถัดไป

Project Manager จะติดตามสถานะงานของมึนแบบรายวัน และ escalate หากยังมีงาน overdue เพิ่ม